
2025年“F”项目水稳及沥青工程专业分包

班组
询价文件
项目名称：2025年“F”项目
采购人：泸州兴绿园林绿化有限责任公司

二〇二六年七月

目  录

第一章  报价须知

第二合  同协议书（见附件）                
 工程建设标准及技术规范

第四章  主要工程量表（详附件）

第五章  报价申请文件格式

第一章   采购须知

一、采购项目说明

（一）2025年“F”项目由泸州兴绿园林绿化有限责任公司承担实施，现采购人泸州兴绿园林绿化有限责任公司依据工作安排，通过询价方式选择和确定本项目水稳及沥青工程专业分包单位。

（二）工程名称：2025年“F”项目水稳及沥青工程
（三）工程建设地址：泸州市合江县江北片区
（四）资金来源：自筹

（五）施工范围包括：项目建设范围内级配碎石基层、水泥稳定级配碎石基层、道路沥青工程、桥面沥青工程等施工内容。具体施工内容详见工程量清单，清单数量为暂定数量，具体实施数量以现场安排为准。所有主材、其他材料辅材和零星材料均由承包单位按照国家相关规范、标准和设计要求自行采购，经项目业主、监管单位（若有）、监理单位和有资质的质检机构检测检验合格后使用。

以上具体施工范围和内容详见询价文件和报价清单，实际施工范围和内容以采购人根据现场情况的指令为准，结算时以采购人要求实际完成的工程量结算,结合有效竣工结算资料，工程量按实结算。
（六）工期：工期100日历天，具体以甲方要求进场时间为准。

（七）工程质量：按设计图纸及现行的竣工验收标准一次性达到合格标准。

二、潜在施工班组所在企业资格要求

（一）具有独立企业法人资格，能开具增值税专票（税率为9%）的一般纳税人企业(若为外地企业，按属地管理办法执行税收缴纳），有足够的实力，有丰富的相关领域施工经验，能够调用足够的人工、机械，确保项目在要求工期内完工。
（二）资质要求：具有行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包二级及以上、或公路路面工程专业承包二级及以上、或公路工程总承包三级及以上建筑业企业资质证书，具备有效安全生产许可证，年检合格，信誉良好。
（三）注册资本：企业注册资本不得低于500万元。

（四）项目负责人：具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师、或公路专业二级及以上注册建造师（注册单位必须为本单位），持有有效的安全生产考核合格证书（B证），近3个月由本单位缴纳社保记录。参加本项目报价时没有在其他未完工项目担任项目负责人，中选后至完工前也不得在其他项目担任项目负责人。

（五）其他要求：拟派其他人员3名，其中安全员1名，具备安全员上岗证或安全生产考核合格证（c证）；施工员2名，需具备行政主管部门颁发施工现场专业人员职业培训合格证。

（六）业绩要求：近 3 年具有至少 1 项单项合同额 200 万元及以上道路水稳、沥青路面同类施工业绩。

（七）企业注册地不在四川省行政区域内的外地企业，还需提供有效期内的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或按川建发【2016】473号文取得的带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》或在“四川政务服务网”上打印的《入川信息登记表》。

（八）本项目不接受联合体参加采购。

三、报价和最高限价：

1.采用全费用单价进行报价，最高限价为 9969226.66元。报价人须按提供的报价格式要求及公式填报价格明细，未按提供格式填报价格明细、所报总价高于最高限价的均为无效报价，询价人不予接受。同时在工程量清单中公布最高全费用单价限价，报价人的全费用单价也不得超过最高全费用单价限价，否则，询价人将不予以接受。

2.中选后按中选报价人的有效报价进行结算，最终结算时，以实际完成的工程量及有效的竣工资料进行计算，按中选的全费用单价进行计价。

3.报价人所报价格经核算若出现报价申请承诺函所报总价与全费用单价计算总价不一致时，以全费用单价计算总价为准，同时修正所报总价，修正后的所报总价作为评审价。

4.全费用综合单价包括但不限于人工费、材料费、机械费、水电费、管理费、利润、措施费、大型机械进出场费、降排水费、规费、销项增值税和附加税、弃土费、满足环保、城管、政策要求所需的施工措施费及赶工等所有费用；工程量均为暂估量，不因结算工程量与合同工程量不一致而调整综合单价，综合单价中不因市场变化而调整。
5.现场安全环保文明施工管理要求：（1）由公司统一发放印有“兴绿园林”字样和LOGO的安全帽和反光背心，单位按实名制领取，使用完后交回项目部，否则按采购费用扣款，其余参照合同附件中安全环保管理协议执行。（2）现场雾炮机由承包人提供，人工费、油费、维修费及管理费用综合考虑到投标报价中，不单独计取。（3）防尘网由询价人提供，施工单位安排人员进行覆盖、回收、现场转移等，人工费综合考虑到投标报价中，不单独计取。 （4）配备1台水车用于现场的洒水降尘及养护工作。
6.询价人不提供用水用电接驳口及临时冲洗设施，所用临时配电箱、用电线路、开关箱、机具等所有材料、设备及安装费用含在综合单价中，相关费用由报价人自行考虑并包含在全费用单价报价中。

7.洞口及临边防护措施由承包人自行实施，费用综合计入全费用单价报价中。

8.场外手续：场外运输相关全部手续由承包人自行办理，费用综合计入全费用单价报价中。

9.报价人自身操作人员的劳保防护用品、人员保险（雇主责任险）、临时用水用电由投标单位自行考虑（水电费由承包人负责），其他必要安全措施等由承包人自行承担；。

10.场内转运：材料及设备的场内二次及多次转运产生的全部费用，由承包人综合计入全费用单价报价中。

11.洗车池修建、车辆日常冲洗：询价人不修建洗车池，车辆进出场清洗由承包人负责并承担相应费用；

12.专项方案论证相关费用由承包人承担。

四、踏勘现场

1.询价人不统一组织现场踏勘，报价人应对工程施工现场和周围环境进行现场踏勘，以获取有关编制报价文件和签署合同所需的资料。但明确规定：报价人及其代表不得让询价人在踏勘中负任何责任。报价人及其代表必须承担进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害(不管是否致命)、财产损失或损坏。踏勘现场所发生的费用由报价人自己承担；未自行到现场踏勘的报价人将对由此产生的后果自行负责。

2.询价人向报价人提供的有关现场的数据和资料，是询价人现有能被报价人利用的资料，询价人对报价人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.现场踏勘联系人及联系方式：

3.1  联系人：肖遥
3.2  联系方式：18384360716（注：节假日不休）

五、报价要求

1.本项目为1次性报价。

2.班组需配备资料员，完成自己的所涉及资料，并配合询价人按照询价人要求完成工程相关资料。
3.报价人应根据询价人提供的施工图、询价文件，结合自身施工能力、项目施工条件认真组织施工方案，由于本工程地形复杂，工期紧迫，由报价人自行考虑材料堆场，不再另行记取二次转运费。本次提供的设计文件图纸在施工过程中根据现场实际情况有可能施工图做出调整，并结合以下合同风险责任，对本工程项目（包含人工、材料、机械、施工管理、辅助施工措施及合理利润、税金、风险等所有费用）进行报价。其中风险范围、内容及风险费用包括但不限于以下内容，报价人报价时应充分预计以下(不限于)因素可能导致的施工费用增加的风险：

 eq \o\ac(○,1)报价人应对工地及周围环境进行自行踏勘，充分了解工地的地理环境、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯、储存空间、装卸条件及其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
     eq \o\ac(○,2)本工程的施工方案、技术措施由报价人开工前通过对现场水位、地质情况、周边环境等本工程建设特点和咨询有关部门了解并结合报价人自身的施工技术、施工经验后，确定采用何种施工方案、辅助施工措施并根据该方案，无论报价人确定的施工方案、措施当否，以及进场后是否需要调整、细化和变更，且若实际施工中监理人或发包人为保证施工顺利进行，对施工组织设计进行细化和调整，合同范围内的综合单价均不做调整。
     eq \o\ac(○,3)符合城乡环境综合治理的相关规定要求（如防尘降噪）等所发生的一切费用和合江县管理规定的周边道路环境的清洁费，按项目建设地相关管理部门对道路交通安全通行要求的规定，保证本工程建设期间的周边道路安全通行的费用，以及行车、行人干扰费等均视为已包含在综合报价价款中。
 eq \o\ac(○,4)施工各项承包工作可能的技术调整涉及的费用和风险；发包人另行发包的其他专业工程与本合同工程施工可能发生的交叉作业影响及配合费用等均视为已包含在合同价款中。
     eq \o\ac(○,5)本项目的施工应满足周边安全采取相应的措施，不得影响周边安全，涉及增加的费用由承包单位承担。
     eq \o\ac(○,6)施工用地范围内和建设施工用地红线以外周边的既有建筑物、附着物（如：树木、青苗以及杆管线）应采取保护措施等可能发生费用，应充分考虑在综合报价价款中；施工过程中，应对已完工工程成品进行保护，若有损坏，由单位负责修复或者赔偿，并承担费用。
     eq \o\ac(○,7)冬（雨）季施工、夜间施工以及材料二次搬运可能发生的一切费用，满足工期要求的赶工及措施费用，质量管理的相关费用已包含在综合报价价款中。

 eq \o\ac(○,8) 按合同约定必须进行的本合同工程材料、工程设备和工程的试验和检验、现场工艺试验、完成本合同工程需要发生的全部试验、检验、检测、验收，此项产生的费用均视为已包含在合同价款中。
     eq \o\ac(○,9)由于施工图调整产生放线、测量的人工、机械等费用应包含在本次报价之中，不再另计。
 eq \o\ac(○,10)施工期间及工程竣工验收后至移交给项目使用单位期间的维护、看守、清洁等所产生的一切费用均视为已包含在合同价款中。
4.以上10项产生的量、项在工程量清单中并不一定包含，但均属于风险包干范围，报价人应在报价时，根据图纸、清单、现场考察、自行进一步收集资料和了解的结果，综合考虑进行报价，一旦中选，视为报价已经包含上述风险因素，已进入合同价款。凡属于上述风险范围内产生的费用一律不再另行计算，由此导致的索赔也不能得到批准，视为该费用已经包括在合同价款中。且一旦承包单位以合同价低为理由，不承担相应的风险责任及发包人对该部分风险管理的指令的，视为违约，发包人将追究其相应的违约责任和由此给发包人造成直接经济损失的费用。
5.询价费用

5.1报价人应承担其参加本询价活动自身所发生的费用。

六、询价文件

1.询价文件的组成

1.1询价文件包括下列内容：

第一章　报价须知

第二章　合同条款

第三章　工程建设标准及技术规范

　第四章　主要工程数量表

第五章　报价申请文件部分格式

1.2询价人在提交报价申请文件截止时间前的2026年7月23日24：00前，以书面形式发出的对询价文件的澄清或修改内容，均为询价文件的组成部分，对询价人和报价人起约束作用。

1.3报价人获取询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得询价文件1日内向询价人提出，否则，由此引起的损失由报价人自己承担。报价人同时应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若报价人的报价申请文件没有按询价文件要求提交全部资料，或报价申请文件没有对询价文件做出实质性响应，其风险由报价人自行承担，并根据有关条款，该报价有可能被拒绝。

2.报价保证金（不计利息）

2.1报价申请人须从基本账户转账提交报价保证金10万元（大写：壹拾万元整），在开标前到达询价人指定账户，开标当天以询价人出具到达询价人指定账户的名单为准。

2.2询价人报价保证金缴纳指定账户：

开户名称：泸州兴绿园林绿化有限责任公司；

开户行：中国工商银行泸州江阳南路支行
账号：230 4343 4092 0104 3588

2.3对于未能按要求提交报价保证金的，询价人将视其为自动放弃参加报价。

2.4报价保证金的退还

2.4.1如果没有出现报价保证金按规定应被没收的情形，报价结束后，未中选的报价人的保证金，填写退款承诺书后，询价人将协助未中选单位在10个工作日内通过银行转账方式将报价保证金退还到该报价人的基本账户（不计利息）。其中：第二、第三名候选人的报价保证金在开标30日后退还。

2.4.2退款联系人：邬女士0830-2517061

2.5若报价人有下列情况，将不予退还报价保证金：

2.5.1中选后无正当理由未按中选通知书规定的时间、金额及形式提交履约担保/履约保证金，或主动放弃中选资格的；

2.5.2收到中选通知书后，无正当理由拒绝签订项目合同，或未在通知书规定的期限内与询价人完成合同签订的；

2.5.3提交的报价申请文件存在隐瞒真实信息、提供虚假材料等欺诈行为，影响报价公正性的；与其他报价人或相关方相互串通报价的（指:不同报价人的报价申请文件由同一单位或个人编制、委托同一单位或个人办理报价事宜、项目管理成员为同一人、报价申请文件异常一致或报价呈规律性差异、报价文件相互混装、询价保证金从同一单位或个人账户转出的，视为报价人相互串通报价）。
七、履约担保及付款方式
1．履约担保

基本履约保证金：中选金额的10％。
履约保证金缴纳方式：报价保证金直接转为履约保证金的一部分，剩余部分从中标单位基本账户转账缴纳或提供由商业银行、具备专业资质的工程担保公司、符合监管要求的保险公司出具的无条件、不可撤销、见索即付履约保函。
2.付款方式

以月进度方式按实际完成合同产值的70%支付进度款，完工后支付至实际完成合同产值的80%，分部验收并完成结算办理后支付至结算审定金额的97%， 剩余3%作为质保金在项目竣工验收一年后付清。每月应付施工工程款的20%（不足农民工工资支付时，按实际需要调整拨付比例）作为农民工工资，单独拨付至农民工工资（劳务费）专用账户，由询价人项目经理部代为全额发放每月实际的民工工资。
八、报价申请文件的编制

1.报价申请文件的语言及度量衡单位

1.1报价申请文件和询价有关的所有文件均应使用汉语语言文字。

1.2除工程规范另有规定外，报价申请文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定单位。

2．报价申请文件的组成

2.1报价申请文件主要内容包括但不限于以下内容：

2.1.1 报价申请承诺函；

2.1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

2.1.3报价保证金承诺函，报价保证金回执单；

2.1.4保证支付民工工资承诺书；

2.1.5企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件（若为三证合一的，提供三证合一的营业执照副本复印件）；

2.1.6四川省住建厅网站或信用中国网站打印的报价申请人的信誉证明；

2.1.7现场踏勘承诺函；
2.1.8企业资质证书、安全生产许可证；

2.1.9以往出具过的税率为9%的增值税发票专票留底联的复印件；

2.1.10省外企业需提供《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或按川建发【2016】473号文取得的带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》或在“四川政务服务网”上打印的《入川信息登记表》。

2.1.11项目经理承诺函；

2.1.12工程量清单报价表（须同时提供纸质版和电子版）。
2.2所有报价申请文件均应真实、有效，不得有隐瞒、欺诈行为，报价人一旦出现隐瞒、欺诈行为，将取消参加报价资格，报价人缴纳的报价保证金不予退还；报价人中选后拒绝履行合同，其缴纳的履约保证金不予退还，并保留通过法律追究其责任的权利。

2.3报价人应使用本询价文件提供的格式，如不够时可按同样格式自行扩展。

3.报价申请文件的份数和签署

3.1报价人应提交报价申请文件正本一份、副本二份。

3.2报价申请文件的正本和副本均需打印，并应在封面上清楚地注明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致时，以正本为准。

3.3报价申请文件的正本和副本的封面或扉面应标明询价工程名称、正本或副本、报价人全称。

3.4报价申请文件的封面及报价承诺函均应加盖报价人的公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在报价申请文件中需同时提交报价人的授权委托书。报价申请文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则报价申请文件签署授权委托书无效。
4．报价申请文件的密封和标记

4.1报价单位应将报价申请文件正本和副本胶装密封，密封处加盖公章。

4.2在报价申请文件的密封袋上应需注明下列标记：

（1）报价工程名称；

（2）报价单位名称；

（3）报价单位地址；

（4）报价单位联系电话；

（5）2026年7月24日15时00分前不得开封；

4.3按4.1条、4.2条所要求的密封和标记，以便因报价申请文件迟到或其他原因宣布不能接受该报价申请文件时，询价人可按密封袋上标明的地址将报价申请文件原封退回。

4.4如果报价申请文件没有按本须知第4.1条、第4.2条的规定装订和加写标志及密封，询价人将不承担报价申请文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的报价申请文件将予以拒绝，并退还给报价单位。

九、报价申请文件的提交

1. 报价申请文件的提交

1.1报价单位应将报价申请文件于2026年7月24日15：00时前送至泸州兴绿园林绿化有限责任公司（泸州市江阳区龙腾路10号（泸天化集团大楼5楼））会议室。报价截止时间即为开标时间。

1.2在报价截止时间止，询价人收到的报价申请文件少于3个的，询价人将重新组织询价活动。

2.迟交的报价申请文件

报价人递交报价申请文件迟到的将被拒绝。

十、询价会议议程

1.开标

1.1询价人将2026年7月24日15:00时在泸州兴绿园林绿化有限责任公司（泸州市江阳区龙腾路10号（泸天化集团大楼5楼））五楼会议室举行开标会，并邀请所有的报价单位参加。报价单位的法定代表人或其委托代理人必须参加，并出示身份证原件和法定代表人授权委托书（若为授权代理人参加的）。

1.2  会议议程

（1）宣布参加本次报价的报价单位名单。

（2）介绍参加本次询价活动的监督部门。

（3）宣布本次询价活动注意事项。

（4）由询价人在监督部门监督下检查报价单位参会人员资格和身份证件。

（5）由报价单位推选代表在监督部门监督下检查报价申请文件密封情况。

（6）随机拆开报价申请文件并当场宣读报价、工期、质量等关键内容。

（7）报价单位对宣读内容签字确认。

（8）报价单位暂时离开会场。

（9）评审委员会按询价文件进行评审并提交评审报告。

十一、评选

1.评审委员会

1.评审由询价人组建的评审委员会负责，并邀请询价人的有关监督部门对评选进行全过程监督。

2．评审原则及评审方法

2.1评审遵循的原则：评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.2评审方法采用经评审的最低价法。

3.评审过程的保密

3.1评审后，直至授予中选人合同为止，凡属于对报价申请文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中选人的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

3.2在报价申请文件的评审过程中，报价单位向询价人和评审委员会施加影响的任何行为，都将会导致报价申请文件被拒绝。

3.3中选人确定后，询价人不对未中选的被邀请人就评审过程以及未中选原因作出任何解释。

4.通讯联系

报价单位应保证所登记的通讯方式畅通，在整个询价过程中如因联系不上而导致的一切后果询价人不承担任何责任。

5.评审的程序

评审程序：资格审查—初步评审（符合性审查）—详细评审—编写评审报告，推荐中选候选人。

5.1评审委员会首先按资格审查文件中的“资格审查必要合格条件标准”审查报价申请文件是否按询价文件对资格审查提出所有实质性要求和条件作出实质性响应。如果报价申请文件实质上不响应询价文件的要求，评审委员会需要求报价人就有关问题作出书面澄清、说明或补正的，应以书面告知的方式通知报价单位，报价单位拒绝作出的，不再进行下一步评审。

5.2初步评审（符合性审查）

5.2.1初评的内容为对报价人的报价申请文件进行符合性审查，主要检查报价申请文件是否符合询价文件要求，其具体评审标准详见“符合性审查评审标准”。如果报价申请文件实质上不响应询价文件的要求，评审委员会需要求报价人就有关问题作出书面澄清、说明或补正的，应以书面告知的方式通知报价人，报价人拒绝作出的，不再进行下一步评审。
5.2.2报价申请文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对询价文件作出实质响应，并按前款规定作出不合格处理。

5.2.2.1没有按照比询价文件要求提交报价保证金的；

5.2.2.2提交的报价申请文件中法定代表人证明书或授权委托书不符合询价文件要求的；

5.2.2.3报价申请文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限；

5.2.2.4报价申请文件附有询价人不能接受的条件；

5.2.2.5报价申请文件封面、报价申请函、报价未按规定盖章或签字，并在规定时间内拒不更正的；

5.2.2.6报价申请文件的关键字迹模糊、无法辨认的；

5.2.2.7同一家报价单位递交两份或多份内容不同的报价申请文件，或在一份报价申请文件中对同一询价项目报有两个或多个报价的；

5.2.2.8报价单位的报价高于询价人的询价控制价（最高限价）的；

5.2.2.9不符合询价文件中规定的其他实质性要求的。

5.3详细评审标准

在通过资格审查、符合性审查的施工班组中，取报价最低的3家施工班组作为中选候选人。

5.4编写评审报告

评审委员会应根据评审情况编写评审报告提交询价人，反映评审情况和推荐中选候选人情况。

6.中选人的确定

询价人根据评审委员会推荐的中选候选人确定第一中选候选人为中选人。询价人向中选人发出中选通知书。

7.合同签订

7.1中选人应当自收到中选通知书后5个工作日内缴齐履约保证金或提供由商业银行、具备专业资质的工程担保公司、符合监管要求的保险公司出具的无条件、不可撤销、见索即付履约保函，然后3个工作日内与询价人签订施工合同，否则视为自动弃权，报价报价保证金不予退还。

7.2中选人如不按本报价须知的规定与询价人签订合同或组织进场施工，则询价人将废除授标，报价保证金不予退还，给询价人造成的损失超过报价保证金的，还应当对超出部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。
7.3中选人签订合同后必须按合同约定时间进场开始施工，中选人如果未能按照上述要求进场的，在未满足进度要求的当天中选人承担违约金10000元（在履约保证金中扣除），第二天仍未满足进度要求的中选人承担违约金20000元（在履约保证金中扣除）并解除合同。同时报价排名第二顺位的中选候选人作为中选人，立即组织进场施工，进度要求如上；如第二名不愿履行合同或仍不能满足施工进度的，则报价排名第三顺位的中选候选人做中选人，以此类推。

7.4若中选单位不能满足施工进度与质量时，询价人有权随时依次补充第二中选人或第三中选人进场施工，中选单位不得提出任何异议，必须无条件服从公司决定。

7.5中选单位在施工过程中，若出现施工单位或工人到询价人或上级相关部门上访的行为，以及工程款没有及时下发到工人或者材料供应商和发现支付证明造假行为的，询价人将取消中选报价人中选资格，并列入公司黑名单，2年内不得参与公司组织的任何询价活动。
7.6凡中选单位不得转包或二次分包，一经发现将取消中选资格，报价保证金不予退还。

附件1

资格审查必要合格条件标准

	序号
	项目内容
	合格条件
	施工班组应具备的

条件或说明
	合格打“√”，不合格打“×”

	1
	营业执照、组织机构代码证、税务登记证
	有效
	报价申请文件中应提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件（若三证合一的，提供三证合一的营业执照副本复印件）。
	

	2
	资质要求


	具有行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包二级及以上、或公路路面工程专业承包二级及以上、或公路工程总承包三级及以上建筑业企业资质证书，具备有效安全生产许可证，年检合格，信誉良好，无不良记录。
	报价申请文件中应提供资质证书副本复印件。
	

	3
	信誉证明材料
	从四川省住建厅网站或信用中国网站打印的无不良行为的证明
	须从四川省住建厅网站或信用中国网站打印的无不良行为的证明
	

	4
	注册资本
	企业注册资本不得低于500万元
	报价申请文件中应提供营业执照副本复印件。
	

	5
	以往出具过的专票留底联（税率为9%）
	有效
	报价申请文件中应提供以往出具过的专票留底联的复印件（税率为9%）。（以往未开具过以上税率的提供能开具该税率承诺书）。
	

	6
	项目经理资格
	具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师、或公路专业二级及以上注册建造师（注册单位必须为本单位），持有有效的安全生产考核合格证书（B 证）。
	报价申请文件中应提供建造师注册证书复印件、本单位自2026年1月至今任意三个月为其缴纳养老保险的证明和项目经理承诺书（格式按报价申请文件规定格式）。
	

	7
	安全员资格
	安全员1名，具备安全员上岗证或安全生产考核合格证（c证）。
	报价申请文件中应提供职称证或资格证或上岗证书复印件、本单位自2026年1月至今任意三个月为其缴纳养老保险的证明。
	

	8
	施工员资格

	施工员2名，具备行政主管部门颁发建设领域施工现场专业人员职业培训合格证。
	报价申请文件中应提供培训合格证或上岗证书复印件
	

	9
	类似工程业绩资
	近 3 年具有至少 1 项单项合同额 200 万元及以上道路水稳、沥青路面同类施工业绩。
	报价申请文件中应提供合同复印件。
	

	9
	企业注册地不在四川省行政区域内的外地企业，具备《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》或《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》。
	提供打印件或复印件
	省外企业提供《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》或《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》复印件。评审时现场验证书原件。
	

	结论
	通过或不通过
	
	


注：1.结论分“通过”和“不通过”；上表所列所有评审项目均符合要求的结论为“通过”，有任意一项不符合要求则结论为“不通过”。评审委员会仅对结论“通过”的施工班组进行下一步评审。

   2.以上证书原件在开标时，统一交到采购人处，提供给评审委员会，在评审期间进行原件的验核。
附件2

符合性审查标准
	序号
	符合性审查标准
	通过条件
	合格打“√”，不合格打“×”

	1
	报价保证金
	提供回执单
	

	2
	法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（若法定代表人授权时）
	符合询价文件要求
	

	3
	报价申请文件的封面、报价申请函、报价的签字、盖章
	符合询价文件要求
	

	4
	报价申请文件内容
	没有关键字字迹模糊、无法辨认情况的
	

	5
	对询价文件的响应性
	符合询价文件要求
	

	6
	工期
	不超过询价文件规定的期限
	

	7
	质量要求
	符合询价文件要求
	

	8
	报价
	只有一个报价，且报价不超过最高限价
	

	结论
	通过或不通过
	


注：结论分“通过”和“不通过”；上表所列所有评审项目均符合要求的结论为“通过”，有任意一项不符合要求则结论为“不通过”。评审委员会仅对结论“通过”的报价人进行下一步评审。

（项目名称）

中选通知书

致：              
贵公司于      年     月     日在 2025年“F”项目水稳及沥青工程 询价中，以   元的价格中选，工期为     日历天。请贵公司于    年   月   日之前缴齐履约保证金      元（其中报价保证金   .00元直接转为履约保证金，剩余部分从中选单位基本账户转账缴纳或提供由商业银行、具备专业资质的工程担保公司、符合监管要求的保险公司出具的无条件、不可撤销、见索即付履约保函。完善后请贵公司于   年  月  日之前来泸州兴绿园林绿化有限责任公司签订书面合同。未按规定缴纳履约保证金或未按规定签订书面合同的，取消中选资格并没收报价保证金，由此产生的一切法律后果由贵公司承担。

                        泸州兴绿园林绿化有限责任公司

                                    年   月   日
第二章  合同协议书（见附件）
第三章  工程建设标准及技术规范

本工程采用的技术规范依照设计文件的要求，本询价工程项目的施工、材料、设备须达到现行中华人民共和国及四川省或行业工程建设标准和规范的要求。并按现行的竣工验收标准一次性达到合格标准。
第四章  主要工程数量表（见附件）

第五章  报价申请文件格式

正本或副本

           （项目名称）           
报价申请文件

项目名称：             （项目名称）                                     

报价单位：                      （全称并盖章）        
法定代表人或
委托代理人：                      （签字）        
地　　　址：                                       
联系电话：                                                          

日期　　　　年　　　月　　　日

报价申请承诺函

致：泸州兴绿园林绿化有限责任公司                      

1.我方已经仔细研究了询价文件的全部内容，在考察工程施工现场后，我方同意询价文件中的各项条款和要求。我方愿意参加                  工程的报价，并已按照询价文件中要求的内容和格式充分、如实、准确地向贵方递交报价文件。若中选，我方将以此报价文件作为合同条件的组成部分。

2.经我方谨慎考虑，报价总额为： 

含税报价为人民币(大写)          元(小写￥               元)，其中：增值税率为    % 。
3.我方将按照询价文件的要求，提供并交付合格工程。

4.我方保证，如果我方的报价被接受，将严格执行询价文件中的各项条款，认真履行责任及义务，兑现我方报价申请文件中提出的各项承诺。

5.我方同意报价申请文件在报价人须知规定的递标截止日期起60天内有效，对我方具有约束力，并可随时接受中选。我方慎重保证，报价文件的所有内容及提供给询价人的所有证明文件和资料都是真实、有效、准确的，一旦发现上述材料的信息的失实和错误，贵方可以有权宣布我单位报价作废。

6.在正式合同准确签订或执行之前，本报价函、询价人的书面通知及中选通知将构成约束我们双方的合同。

报价人：                            （公章）

法定代表人或授权代理人签字：                    

地址：                                                                       

邮编：                                   传真：                              

电话：                                   日期：                 
2.1法定代表人身份证明书

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

单位性质：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
地　　址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
成立时间：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
经营期限：　　　 年　　　月　　　日

姓名：     　　 性别：　　　　年龄：　　　　　　
职务：　　　　系　　　　　　　的法定代表人。

特此证明

报价人：    （全称并盖章 ）          

日期：　　　　年　　　月　　　日

注：本页后须附法定代表人身份证复印件。                                                          

2.2.法定代表人授权书
本授权委托书声明：我　　（姓名）　　系　（报价人名称）　的法定代表人，现授权　　（姓名）　　为我单位委托代理人，以本单位的名义参加（项目名称）的询价活动。委托代理人在询价活动和评审、报价以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。
授权人（法定代表人）： （签字）　 联系电话：　　　　　

委托代理人：　（签字）　　　手机：　　　　　 　　　　

委托代理人部门：　　　　　　　　　　职务：　　　 　　
单位电话：　　　 　  　    传真：　　　　　　　　　　

报价人：（全称并加盖企业法人公章） 
　　　　　　　　日期： 　　　年　　　月　　　日

注：本页后附法定代表人及委托代理人身份证复印件以及报价人从2026年1月至今任意三个月为委托代理人缴纳养老保险的证明。

法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权书。

3.报价保证金承诺
致：泸州兴绿园林绿化有限责任公司

鉴于（报价人名称）拟递交（项目名称）工程施工询价的申请文件，根据文件规定，报价人须向询价人提交人民币         的报价保证金，作为履行询价文件中规定义务的担保。

报价单位如有下列情况，询价人将有权没收报价单位的报价保证金。

1.无正当理由不按规定提交履约担保；

2.在收到中选通知后无正当理由拒签合同或不在规定时间内签订合同的；

3.报价申请文件有隐瞒、欺诈行为，与其他报价人或相关方相互串通报价的，如:不同报价人的报价文件由同一单位或个人编制、委托同一单位或个人办理报价事宜、项目管理成员为同一人、报价文件异常一致或报价呈规律性差异、报价文件相互混装、询价保证金从同一单位或个人账户转出的，视为报价人相互串通报价）。
报价单位：（全称并加盖企业法人公章）               

法定代表人或委托代理人：   （签字）           
日期：   年   月   日   
附：报价保证金回执单
4.保证支付民工工资承诺书
致：泸州兴绿园林绿化有限责任公司
若我单位中选成为（项目名称）的承包人，我单位郑重承诺：保证足够的流动资金用于本工程，及时支付工人工资、材料款等费用。

若未能及时支付工人（含民工）工资、材料费等，询价人不负任何责任。

我方同意并接受由于若未能及时支付工人（含民工）工资或材料款造成相关单位（人员）集体或个人上访发包人或发包人的上级主管部门，或造成停工、阻塞交通等正常运行等现象时的处罚：每发生集体上访一次，由询价人扣减工程款5万元；每发生个人上访一次，由询价人扣减工程款2万元；每造成停工或阻塞交通一次，由询价人扣减工程款2万元。

特此承诺。
  报价人：（全称并加盖企业法人公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字） 　   

日期：       年     月     日

5.企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件

（加盖单位公章）

6.信誉证明材料

（加盖单位公章）
7.资质等级证书

（加盖单位公章）

8.类似工程业绩资料

（加盖单位公章）
9.以往出具过的税率为9%的增值税专用发票留底联复印件

（没有的提供能开具的承诺函）
（加盖单位公章）
10.省外企业《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或按川建发【2016】473号文取得的带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》或在“四川政务服务网”上打印的《入川信息登记表》 复印件

（加盖单位公章）
10.拟投入本工程主要技术人员名单

10.1项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


10.2主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学   历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历
	

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：（1）“主要人员简历表”中的项目经理应附资格证的复印件（原件备查）和养老保险证明；其他主要人员应附职称证或资格证或上岗证复印件（原件备查）和养老保险证明。如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

（2）主要人员的养老保险是指：施工班组自2026年1月至今任意三个月为主要人员缴纳养老保险的证明。

11.项目经理承诺函
致：泸州兴绿园林绿化有限责任公司
我单位参加2025年“F”项目水稳及沥青专业分包工程 询价的报价，我单位郑重承诺：参加本次询价的项目经理              ，参加本项目询价时没有在其他未完工项目担任项目负责人，中选后至完工前也不得在其他项目担任项目负责人。

  报价人：（全称并加盖企业法人公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字） 　   

日期：       年     月     日

12.现场踏勘记录及承诺书   

致：泸州兴绿园林绿化有限责任公司

我方    企业全称   （统一社会信用代码：         ，建筑业企业资质等级：          ，安全生产许可证号：          ），就参与2026年“A”项目钢结构专业分包工程 现场踏勘事宜，郑重作出如下承诺，自愿接受询价人及相关监管部门的监督，若违反下述任何一条，自愿承担由此产生的全部责任、损失及相应法律后果：

一、我方已收到  2025年“F”项目水稳及沥青专业分包工程 设计图纸及相关资料并仔细阅读研究 ，按询价文件要求，于     年    月    日 完成对本项目现场及周边环境的全面踏勘，详细了解了项目现场的地形地貌、地质条件、周边交通、水电供应、临时设施搭建条件、现场施工限制及其他与项目实施相关的全部现场情况，同时充分知晓项目询价文件、合同条款中关于现场施工的全部要求。

二、我方承诺，踏勘过程中严格遵守现场管理规定，服从现场管理人员的安排，不擅自进入危险区域、不损坏现场设施设备、不干扰现场正常秩序，规范操作、文明踏勘，确保踏勘过程中的人员、财产安全。

三、我方承诺，本次踏勘所获取的全部现场信息真实、准确、完整，我方已对所有现场情况进行了全面核实，不存在遗漏、误解或虚假判断。我方基于本次踏勘获取的现场信息编制报价申请文件及相关方案，自愿承担因现场信息了解不全面、判断失误导致的一切风险、责任及经济损失，与询价人无任何关联。

四、我方承诺，不伪造、篡改踏勘相关记录，不向其他单位或个人泄露本次踏勘获取的现场专有信息、项目相关涉密内容，若因我方泄露信息造成发包人/询价单位损失的，自愿承担全部赔偿责任。

五、我方承诺，踏勘后若发现现场情况与询价文件存在差异，将以书面形式向询价人提出，未提出视为我方认可现场情况与询价文件、项目说明一致，自愿放弃因此产生的任何异议及索赔权利。

六、我方承诺，本承诺函内容真实、有效，经我方法定代表人签字并加盖企业公章后生效，有效期至本项目施工完毕、缺陷责任期届满之日止。

特此承诺！

踏勘见证人（签字）：                             承诺单位（盖章）：
（询价人项目经理                                 法定代表人（签字）：

或施工管理人员）                                 授权代表人（签字）：

                               联系电话：

                                           承诺日期：  年  月   日

备注:本踏勘记录及承诺书需经项目经理签字，踏勘单位盖章后装入报价文件中。

13.报价清单
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